|  |  |
| --- | --- |
| Основная информация | |
| Объект тестирования | Сайт Avito – Avito.ru |
| Автор тест плана |  |
| Версия |  |
| Статус |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| История редактирования | | | |
| Версия | Описание | Автор | Дата |
|  |  |  |  |

**Содержание**

Ведение

Цель

Область тестирования проекта

План и стратегия тестирования

План работы

Тестовое окружение (Список браузеров и устройств)

Риски процесса тестирования

Результат

**Ведение**

Настоящий документ описывает методы и подходы к тестированию, которые будут использоваться тестировщиком, для тестирования сайта Avito.ru.

Объект тестирования сайт Avito.ru.

**Цель**

Тест план преследует следующие цели:

Определить основную информацию об объекте тестирования;

Описать стратегии, методы и техники тестирования, которые будут использоваться;

Определить необходимые ресурсы для проведения работы по тестированию;

Привести результаты тестирования.

**Область тестирования проекта**

В области тестирования сайт входит проверка следующий компонентов и функций:

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание** | **Приоритет** |
| Регистрация на сайте | Высокий |
| Работа фильтров при поиске объявлений | Высокий |
| Редактирование профиля | Низкий |

**План и стратегия тестирования**

*Для всей области тестирования:*

Функциональное тестирование – заключается в том, чтобы убедиться, что функции Регистрация; Работа фильтров; Редактирование профиля соответствует требованиям и не возникают ошибки при их использовании.

Юзабилити тестирование – определить удобство и эффективность использования сайта.

Кросс-браузерное тестирование – проведение тестов в различных браузерах

*Для отдельных полей:*

Позитивное тестирование – введение валидных значений;

Негативно тестирование – введение не валидных значений;

Техника анализа классов эквивалентности

Техника анализа граничных значений

**План работы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача | Время | Дата начала | Дата окончания |
| Составление тест плана и чек листа | 13 часов | 23.01.2023 | 24.01.2023 |
| Корректировка тест плана и чек-листа | 2 часа | 24.01.2023 | 24.01.2023 |
| Выполнение тестов | Chrome – 1 час  Safari – 1 час | 24.01.2023 | 25.01.2023 |
| Написание баг-репорта |  |  |  |

**Тестовое окружение (Список браузеров и устройств)**

|  |  |
| --- | --- |
| Для тестирования сайта | |
| Браузеры | Google Chrome version 109.0.5414.75, Opera version ## |
| Операционные системы: | Windows 10 |
| Разрешение экрана: |  |
| Отображение на мобильных устройствах: | IPHONE 8,10  SAMSUNG S22, S21 |

**Риски процесса тестирования**

Ввиду ограниченного количества времени, тестирование будет происходить на версиях браузеров и операционных систем, указанных в таблице, следовательно, гарантировать корректное отображение сайта и приложения можно только на устройствах, указанных в таблице.

**Результат**

*После окончания тестирование планируется наличие таких документов как:*

Тест-план

Тест-кейсы

Чек лист

Баг-репорт